

Journal de bord



2022/2023

CFPT - Informatique

Rodrigo De Castilho E Sousa, Flavio Soares Rodrigues

|  |  |
| --- | --- |
| 23/01/2023 | |
| Aujourd’hui on a comme objectif trouver une idée de projet et faire une conception du scope du projet | |
| 8 : 30 | Présentation du module |
| 9 : 20 | Brain storming des idées de projet |
| 10 : 40 | Conception du scope du projet |
|  |  |
| Bilan : On a réussi a terminer un concept et on a commencer a faire le cahier des charges | |
| 30/01/2023 | |
| Aujourd’hui on a comme objectif terminer le cahier des charges | |
| 8 : 05 | Rodrigo - Conception du cahier des charges  Flavio - Conception du trello et modification Readme |
| 11 :00 | Rodrigo/Flavio – Conception des maquettes des pages du site |
|  |  |
| Bilan : On a commencé à faire les maquettes, le readme et le Trello, mais on n’a pas réussi a les terminer | |
| 06/02/2023 | |
| On a comme objectif terminer les maquettes, le cahier des charges et faire le product backlog | |
| 8 : 05 | Rodrigo/Flavio – Terminer les maquettes des pages du site |
| 10 :05 | Rodrigo – Conception de la maquette de la base de données |
|  |  |
| Bilan : On a réussi a terminer toutes les pages, mais il faut terminer encore le cahier des charges | |
| 13/02/2023 | |
| Aujourd’hui on va commencer à coder. On va commencer par coder toutes les pages et faire la base de données | |
| 8 : 05 | Rodrigo/Flavio – Création du projet avec toutes les pages |
| 10 :05 | Rodrigo – Création de la base de données |
| Bilan : On a créé toutes les pages du projet mais elles sont vides, on a aussi terminé la base de données | |
| 27/02/2023 | |
| On a comme objectif continuer à coder les pages du sites. Rodrigo va commencer à coder la partie de connexion et Flavio va commencer par les différents Nav bar | |
| 8 :05 | Rodrigo – Conception de la vue de la page login  Flavio – Conception de la vue des nav bar |
| 10 :05 | Rodrigo-Début du codage de la partie php de la page login  Flavio – Début du codage de la partie php de la nav bar |
| Bilan : Rodrigo J’ai réussi à terminer la page de login la semaine prochaine je vais commencer à faire la page d’inscriptions. Flavio presque terminer les nav bar | |
| 6/02/2023 | |
| On a comme objectif terminer la page d’inscription et faire les css de quelques pages | |
| 8 :05 | Rodrigo – Conception de la vue de la page d’inscription  Flavio – Continuation du codage php de la nav bar |
| 10 :05 | Rodrigo- Rodrigo-Début du codage de la partie php de la page d’inscription  Flavio – CSS de la page d’accueil et la page de connexion |
| Bilan : Rodrigo J’ai réussi à terminer la page d’inscription. Flavio finalisation de la nav bar et début du css de la page d’accueil et page de connexion | |
| 13/02/2023 | |
| Rodrigo je vais commencer à faire la partie admin du site, Flavio va continuer à faire le style des pages | |
| 8 :05 | Rodrigo –Début de la page ajouterMusique  Flavio – Continuation du CSS de la page d’accueil |
| Bilan : Rodrigo J’ai réussi à terminer la page ajouter musique. Flavio a fini le css de la page d’accueil | |